BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA – KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH
***

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (ĐỢT 3 – NGHIỆM THU ĐỒ ÁN)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ DẪN ĐƯỜNG BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH (SMART PARKING SYSTEM)

| Học phần / Mã lớp: | Phát triển ứng dụng Hệ thống thông tin (CSE702131-1-1-26(N01)) |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn: | ThS. Nguyễn Thị Thùy Liên |
| Nhóm sinh viên thực hiện: | Nhóm 4: Phạm Văn Đạt (Trưởng nhóm), Nguyễn Duy Bảo, Trần Tuấn Anh |
| Đánh giá tiến độ hiện tại: | HOÀN THÀNH 100% MỤC TIÊU ĐỀ TÀI – SẴN SÀNG NGHIỆM THU |

I. BẢNG TIẾN ĐỘ CHI TIẾT TỪNG PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ (WBS - NHÓM 4)

| STT | Phân hệ chức năng | Nội dung kỹ thuật đã hoàn thành | Phụ trách | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backend Core & CSDL | 6 bảng PostgreSQL 3NF, Alembic, Auth JWT/Bcrypt, WebSocket, Khóa SELECT FOR UPDATE | Phạm Văn Đạt | 100% |
| 2 | Dẫn đường tối ưu A* | Ma trận lưới 2D, hàm Heuristic Manhattan, Priority Queue heapq, phản hồi < 5ms | Trần Tuấn Anh | 100% |
| 3 | AI Engine Dự báo lấp đầy | Sinh 4.320 mẫu lịch sử, Random Forest 200 cây (MAE = 0.058), API dự báo chuỗi 24h | Trần Tuấn Anh | 100% |
| 4 | Cổng Khách hàng (Customer) | Giao diện Vue 3 Dark Cyber, sơ đồ lưới 2D, diễn hoạt xe GSAP 3, vé QR Base64, vé tháng | Nguyễn Duy Bảo | 100% |
| 5 | Cổng Nhân viên (Staff Portal) | Trực bãi phân công (assigned_lot), check-in quét QR & vãng lai, check-out mở barrier | Đạt & Bảo | 100% |
| 6 | Cổng Quản trị viên (Admin) | Quản lý bãi & slot, tạo nhân viên, duyệt vé tháng cư dân, báo cáo phân tích doanh thu | Cả nhóm | 100% |

II. KẾT QUẢ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG & BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG (QA)

| Bộ kiểm thử (Test Suite) | Mục tiêu kiểm định | Quy mô | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Test Thuật toán A* | test_astar.py: Né vật cản, điểm bắt đầu trùng đích, đường cụt, tối ưu hóa | 6/6 cases | 100% Passed |
| Unit Test AI Engine | test_ml_engine.py: Phân phối chuẩn, tính tái lập seed, hội tụ mô hình Random Forest | 5/5 cases | 100% Passed |
| Unit Test Vé tháng & Hồ sơ | test_monthly_pass.py: Chuẩn hóa biển số, tra cứu vé hợp lệ/hết hạn/sai bãi, check-in VIP 0đ | 4/4 cases | 100% Passed |
| Unit Test Khách hàng & Xe | test_customer_profile...py: Cập nhật hồ sơ, cô lập dữ liệu khách, lưu đĩa JSON, doanh thu | 5/5 cases | 100% Passed |
| Unit Test Phiên đỗ & Xe | test_vehicles_sessions.py: Validate schema xe máy/ô tô, trạng thái phiên, cô lập lịch sử đỗ | 3/3 cases | 100% Passed |
| Concurrency Stress Test | test_double_booking.py: 50 luồng đồng thời tranh chấp 1 slot (SELECT FOR UPDATE) | 50 workers | Triệt tiêu xung đột (400) |
| E2E Automation Testing | Playwright: Luồng liên hoàn Khách đặt chỗ -> Staff quét QR mở Barrier -> Trả ô đỗ | 6 kịch bản | 100% Ổn định |

III. HỒ SƠ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH NGHIỆM THU ĐỒ ÁN

• Báo cáo thuyết minh toàn diện hơn 85 trang chuẩn mẫu học thuật Phenikaa (BAO_CAO_DACS_Smart_Parking_System.docx) đã hoàn tất 100%.

• Bộ tài liệu phụ trợ đầy đủ: Kế hoạch 10 tuần, 2 Biên bản họp nhóm chuẩn BM.CNTT.01.06, Tuyển tập 50 câu hỏi & trả lời bảo vệ đồ án, Kịch bản thuyết trình và slide PowerPoint.

• Hệ thống phần mềm Full-Stack (Backend FastAPI, CSDL PostgreSQL, Frontend Vue 3 + Tailwind CSS + GSAP 3) khởi chạy mượt mà bằng 1 cú nhấp chuột qua file run_web.bat.

• Khắc phục triệt để lỗi thời gian vé tháng tĩnh và hoàn thiện 24/24 unit tests đạt 100% Passed.

• Nhóm 4 đã sẵn sàng tự tin bảo vệ và nghiệm thu đề tài trước Hội đồng chấm thi Khoa Khoa học Máy tính.

| Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2026 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ThS. Nguyễn Thị Thùy Liên (Ký và ghi rõ họ tên) | Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2026 TẬP THỂ SINH VIÊN (NHÓM 4) Phạm Văn Đạt (Trưởng nhóm) Nguyễn Duy Bảo & Trần Tuấn Anh |
| --- | --- |