|  | BIÊN BẢN HỌP NHÓM VÀ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC (Học phần: Phát triển ứng dụng Hệ thống thông tin) Đề tài: Smart Parking System – Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh | Mã số: BM.CNTT.01.06 Lần ban hành: 01 |
| --- | --- | --- |

1. Thời gian và địa điểm

• Thời gian: 20h00 – 21h30, ngày 20/09/2026.

• Địa điểm/Hình thức: Họp trực tuyến qua ứng dụng Google Meet.

2. Thành phần tham dự

• Đầy đủ các thành viên trong nhóm: Phạm Văn Đạt, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Duy Bảo.

3. Nội dung chi tiết

– Rà soát tiến độ Đồ án học phần Hệ thống thông tin với đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh (Smart Parking System - SPS).

– Tổng hợp kết quả giai đoạn khảo sát hiện trạng và phân tích nghiệp vụ (BA): xác định rõ 3 tác nhân Customer / Staff / Admin, bảng quy tắc đặt chỗ, chống xung đột vé và yêu cầu phản hồi thời gian thực qua WebSocket.

– Rà soát toàn bộ tài liệu thiết kế hệ thống trước khi bắt tay vào lập trình: Sơ đồ Use Case tổng quát, Sơ đồ thực thể liên kết ERD chuẩn hóa 6 bảng (users, parking_lots, parking_slots, bookings, sessions, occupancy_history), thiết kế ma trận lưới bãi đỗ 2D, Activity Diagram và Sequence Diagram cho luồng Đặt chỗ và Quét QR Barrier.

– Thống nhất cấu trúc phân tầng công nghệ hiện đại: Backend FastAPI (Python 3.11, SQLAlchemy ORM, PostgreSQL) và Frontend Vue 3 (Composition API, Tailwind CSS, GSAP 3).

– Thống nhất quy tắc làm việc trên Git: mỗi thành viên thực hiện trên branch tính năng riêng (feature/auth, feature/booking, feature/astar), pull code mới nhất từ develop trước khi làm và bắt buộc tạo Pull Request kiểm tra chéo trước khi merge.

– Thống nhất kế hoạch tuần tiếp theo (Tuần 5): hoàn thiện khởi tạo dự án, kết nối CSDL PostgreSQL, hoàn thành xác thực JWT/Bcrypt và chuẩn bị cài đặt thuật toán A* và cơ chế khóa SELECT FOR UPDATE ở tuần 6.

3.1. Thời gian thực hiện

• Giai đoạn Tuần 4 – Tuần 5: từ 14/09/2026 đến 27/09/2026.

3.2. Đánh giá tiến độ công việc

| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Nhiệm vụ phân công | Nội dung đã hoàn thành | Đánh giá tiến độ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23017150 | Phạm Văn Đạt | Core Architecture – Database ERD – Authentication (JWT/Bcrypt) | Đã hoàn thành thiết kế ERD 6 bảng, đặc tả kiến trúc 3 tầng và API Auth; bắt đầu khởi tạo khung dự án FastAPI và cấu hình PostgreSQL. | Đúng tiến độ | Tiếp tục hoàn thiện các endpoint đăng ký, đăng nhập và phân quyền role. |
| 2 | 2301733 | Nguyễn Duy Bảo | Pathfinding A* Algorithm – Booking Flow (SELECT FOR UPDATE) | Đã nghiên cứu lý thuyết thuật toán A* trên lưới 2D và cơ chế khóa bản ghi tránh Race Condition; xây dựng ma trận lưới bãi đỗ tọa độ (x, y). | Đúng tiến độ | Chuẩn bị cài đặt thuật toán A* với heapq trong thư mục pathfinding/. |
| 3 | 23017118 | Trần Tuấn Anh | Frontend UI/UX – Vue 3 Setup – Staff/Admin Dashboard | Đã hoàn thiện bản vẽ Wireframe, thiết kế Sitemap điều hướng và cài đặt khung ứng dụng Vue 3 với Vite, Tailwind CSS và Pinia. | Đúng tiến độ | Tiếp tục dựng giao diện lưới bãi đỗ xe và component xe chạy GSAP 3. |

4. Kết luận và phân công sau cuộc họp

– Nhóm thống nhất tiến độ hiện tại hoàn toàn phù hợp và bám sát kế hoạch 10 tuần: giai đoạn phân tích nghiệp vụ và thiết kế kiến trúc hệ thống đã hoàn tất, chuyển trọng tâm sang hiện thực hóa mã nguồn.

– Các thành viên tiếp tục phát triển đúng module đã được phân công, chủ động trao đổi qua nhóm Zalo/Google Meet khi có điều chỉnh liên quan đến Schema cơ sở dữ liệu hoặc cấu trúc JSON Response của API.

– Mốc rà soát tiếp theo: hết ngày 27/09/2026; chuẩn bị nội dung họp báo cáo giai đoạn chuyển tiếp Tuần 6 – Tuần 7.

| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) | NHÓM TRƯỞNG Phạm Văn Đạt (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |