|  | BIÊN BẢN HỌP NHÓM VÀ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC (Học phần: Phát triển ứng dụng Hệ thống thông tin) Đề tài: Smart Parking System – Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh | Mã số: BM.CNTT.01.06 Lần ban hành: 01 |
| --- | --- | --- |

1. Thời gian và địa điểm

• Thời gian: 14h00 – 17h30, ngày 30/09/2026.

• Địa điểm: Họp trực tuyến qua ứng dụng Google Meet.

2. Thành phần tham dự

• Đầy đủ 03 thành viên thuộc Nhóm 4 nghiên cứu đề tài:

• Phạm Văn Đạt – Trưởng nhóm / Chủ tọa cuộc họp (MSV: 23017150).

• Nguyễn Duy Bảo – Kỹ sư Giao diện / Thư ký cuộc họp (MSV: [Bổ sung]).

• Trần Tuấn Anh – Kỹ sư Thuật toán & AI / Thành viên (MSV: [Bổ sung]).

3. Nội dung chi tiết

• Đánh giá tiến độ chuyển tiếp từ Tuần 5 sang Tuần 6 của đồ án Smart Parking System: Backend FastAPI đã hoàn thành kết nối PostgreSQL và xác thực JWT; giao diện tổng thể đã định hình.

• Thống nhất nội dung triển khai trong Tuần 6: hoàn thiện thuật toán tìm đường tối ưu A* (app/pathfinding/astar.py) với cấu trúc dữ liệu heapq và hàm Heuristic Manhattan; kết nối bản đồ ParkingGrid.vue và hiệu ứng xe ảo chuyển động bằng GSAP 3.

• Hoàn thiện cơ chế đặt giữ chỗ ô đỗ (Booking Flow): áp dụng kỹ thuật khóa dòng SELECT FOR UPDATE của SQLAlchemy để triệt tiêu tình trạng 2 khách đặt trùng ô đỗ (Double-booking); sinh mã vé điện tử QR Code động cho khách.

• Chuẩn bị nội dung cho Tuần 7: phát triển Cổng nhân viên (Staff Portal) với phân quyền bãi làm việc (assigned_lot), kết nối WebSocket cập nhật trạng thái ô đỗ thời gian thực, tích hợp quét mã QR bằng webcam/camera và cửa sổ điều khiển cần Barrier mở tự động.

• Thống nhất quy trình làm việc trên Git: mỗi thành viên làm việc trên branch riêng, cập nhật từ develop trước khi làm và tạo Pull Request khi hoàn thành phần việc.

• Rà soát sự liên kết dữ liệu giữa Booking – ParkingSlot – Session để tránh sai lệch dữ liệu khi tích hợp luồng Check-in và Check-out.

3.1. Thời gian thực hiện

• Giai đoạn Tuần 6 – Tuần 7: từ 28/09/2026 đến 11/10/2026.

3.2. Đánh giá tiến độ công việc

| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Nhiệm vụ phân công | Nội dung đã/đang thực hiện | Đánh giá tiến độ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23017150 | Phạm Văn Đạt | Booking Flow – SELECT FOR UPDATE – QR Code – WebSocket Manager | Tiếp tục hoàn thiện API Đặt chỗ có khóa SELECT FOR UPDATE; kiểm tra sinh mã QR Code cho vé xe; viết ConnectionManager phát sóng WebSocket khi ô đỗ đổi trạng thái. | Đúng kế hoạch | Phối hợp tích hợp bản đồ ô đỗ với Frontend và chuẩn bị test đa luồng. |
| 2 | [Bổ sung] | Nguyễn Duy Bảo | GSAP Animation – Customer Parking Grid – Staff Portal UI | Xây dựng component bản đồ ParkingGrid.vue và hiệu ứng xe ảo GSAP 3; thiết kế giao diện Staff Portal và tích hợp thư viện quét mã QR qua webcam. | Đúng kế hoạch | Kiểm tra hiển thị đường nét đứt phát sáng và xoay đầu xe theo góc cua. |
| 3 | [Bổ sung] | Trần Tuấn Anh | A* Algorithm (heapq) – Pipeline dữ liệu – Random Forest Model | Hoàn thiện hàm tìm đường A* né vật cản tĩnh/động; xây dựng pipeline sinh 4.320 mẫu dữ liệu lịch sử và huấn luyện mô hình Random Forest 200 cây quyết định. | Đúng kế hoạch | Kiểm thử đánh giá độ chính xác MAE ~ 0.058 và tích hợp file mô hình .joblib. |

4. Kế hoạch công việc sau cuộc họp

• Hoàn thành toàn bộ các nội dung Tuần 6 (A* Navigation, Đặt chỗ khóa hàng, Vé QR) trước khi chuyển sang triển khai đầy đủ cổng Barrier và WebSocket ở Tuần 7.

• Tích hợp dữ liệu giữa Booking, ParkingSlot và Session; kiểm tra tính nhất quán thông tin biển số xe, thời gian bắt đầu và kết thúc.

• Trong Tuần 7, ưu tiên hoàn thiện Cổng nhân viên (Staff Portal), quét mã QR mở Barrier, cập nhật trạng thái ô đỗ thời gian thực và tự động tính tiền.

• Mỗi thành viên cập nhật tiến độ trên branch cá nhân và chỉ merge vào develop sau khi đã tự kiểm thử cục bộ.

• Chuẩn bị minh chứng tiến độ (ảnh chụp màn hình kết quả chạy thực tế) để phục vụ buổi báo cáo tiến độ học phần tiếp theo.

5. Kết luận cuộc họp

Nhóm thống nhất tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch 10 tuần đã đề ra. Giai đoạn Tuần 6 tập trung hoàn thiện thuật toán tìm đường A* và luồng Đặt giữ chỗ an toàn không xung đột; Tuần 7 chuyển trọng tâm sang Cổng nhân viên, vận hành Barrier qua quét mã QR, truyền thông WebSocket thời gian thực và quản lý doanh thu. Các thành viên phối hợp chặt chẽ theo từng module để bảo đảm dữ liệu được tích hợp đồng bộ và tránh xung đột mã nguồn.

| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ThS. Nguyễn Thị Thùy Liên (Ký và ghi rõ họ tên) | NHÓM TRƯỞNG Phạm Văn Đạt (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |